# Reporte de Cambios SEO - Fase 2

Solo Empleos | 2026-05-20 | Cambios aplicados en local, pendientes de despliegue a produccion

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Dominio revisado | https://soloempleos.click/ |
| Servidor local de verificacion | http://localhost:3000/ |
| Estado | Local corregido; produccion aun refleja el estado anterior |
| Objetivo | Documentar cambios de SEO tecnico basico y medicion antes/despues |

# Resumen ejecutivo

Durante la Fase 2 se corrigieron los principales pendientes de SEO tecnico basico detectados en la auditoria inicial: metadatos, encabezados, rastreo, sitemap, favicon, indexabilidad del panel administrativo y alt text menos generico para vacantes.

La medicion confirma que produccion todavia esta en estado anterior, mientras que el entorno local ya muestra las correcciones listas para despliegue.

# Alcance

Paginas publicas: /, /gdl/inicio/, /mty/inicio/, /gdl/contacto/, /mty/contacto/.

Rutas tecnicas: /robots.txt, /sitemap.xml, /favicon.ico y /admin/.

Comparacion: produccion actual antes del despliegue vs entorno local despues de cambios.

# Comparacion antes vs despues

| Senal SEO | Publicado actual | Local despues |
| --- | --- | --- |
| Home con meta description | No | Si |
| Home con canonical | No | Si |
| Home con h1 | 0 | 1 |
| /gdl/inicio/ description/canonical/h1 | No / No / 0 | Si / Si / 1 |
| /mty/inicio/ description/canonical/h1 | No / No / 0 | Si / Si / 1 |
| /gdl/contacto/ description/canonical/h1 | No / No / 0 | Si / Si / 1 |
| /mty/contacto/ description/canonical/h1 | No / No / 0 | Si / Si / 1 |
| /robots.txt | 404 | 200 |
| /sitemap.xml | 404 | 200 |
| /favicon.ico | 404 | 200 |
| /admin/ noindex | No | Si |

# Cambios realizados

| Area | Cambio |
| --- | --- |
| Metadatos y encabezados | Titulos SEO, meta descriptions, canonicals absolutos y un h1 unico en cada pagina publica principal. |
| Rastreo | robots.txt agregado con Allow para paginas publicas, Disallow para /admin/ y referencia al sitemap. |
| Sitemap | sitemap.xml agregado con las cinco URLs publicas principales. |
| Favicon | favicon.ico agregado para eliminar el 404 tecnico. |
| Admin | Meta robots y cabecera X-Robots-Tag noindex, nofollow. |
| Semantica visual | Clase .sr-only agregada para ocultar correctamente el h1 semantico de la landing. |
| Alt text | Vacantes generadas por SSR ahora incluyen ciudad y fecha disponible. |

# Archivos afectados

HTML publicos: pages/index.html, pages/gdl/inicio/index.html, pages/mty/inicio/index.html, pages/gdl/contacto/index.html, pages/mty/contacto/index.html.

Archivos tecnicos nuevos: pages/robots.txt, pages/sitemap.xml, pages/favicon.ico.

Servidor: server.js.

Admin: admin/index.html.

Estilos compartidos: pages/shared/css/base.css.

# Verificacion local

| Ruta | Resultado local |
| --- | --- |
| / | 200, description presente, canonical presente, h1 = 1 |
| /gdl/inicio/ | 200, description presente, canonical presente, h1 = 1 |
| /mty/inicio/ | 200, description presente, canonical presente, h1 = 1 |
| /gdl/contacto/ | 200, description presente, canonical presente, h1 = 1 |
| /mty/contacto/ | 200, description presente, canonical presente, h1 = 1 |
| /robots.txt | 200 |
| /sitemap.xml | 200 |
| /favicon.ico | 200 |
| /admin/ | 200, meta robots y X-Robots-Tag presentes |

# Estado publicado antes del despliegue

| Ruta | Estado publicado actual |
| --- | --- |
| / | 200, sin description, sin canonical, h1 = 0 |
| /gdl/inicio/ | 200, sin description, sin canonical, h1 = 0 |
| /mty/inicio/ | 200, sin description, sin canonical, h1 = 0 |
| /gdl/contacto/ | 200, sin description, sin canonical, h1 = 0 |
| /mty/contacto/ | 200, sin description, sin canonical, h1 = 0 |
| /robots.txt | 404 |
| /sitemap.xml | 404 |
| /favicon.ico | 404 |
| /admin/ | 200, sin meta robots |

# Linea base Lighthouse

| Pagina | Performance | SEO | Accesibilidad | Buenas practicas | LCP | CLS | TBT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| / | 91 | 91 | 96 | 96 | 3.1 s | 0.099 | 0 ms |
| /gdl/inicio/ | 61 | 91 | 93 | 96 | 10.8 s | 0.053 | 500 ms |

Nota: Fase 2 atiende principalmente SEO tecnico. La optimizacion profunda de rendimiento, especialmente imagenes pesadas en /gdl/inicio/, corresponde a Fase 3.

# Proxima medicion despues del despliegue

Confirmar en produccion que las cinco paginas publicas tengan description, canonical y un h1 unico.

Confirmar que /robots.txt, /sitemap.xml y /favicon.ico respondan 200.

Confirmar que /admin/ tenga noindex, nofollow.

Ejecutar Lighthouse en home y /gdl/inicio/.

Comparar contra la linea base de Fase 1.

# Conclusion

La Fase 2 queda implementada en el proyecto local y lista para despliegue. La comparacion antes vs despues muestra que los cambios corrigen los principales problemas de SEO tecnico basico detectados en Fase 1. El paso pendiente es publicar los archivos y repetir la medicion en produccion para documentar el impacto real en el dominio.